项目管理系统操作手册

资金、成本管理部分

北京广联达筑梦科技有限公司

2017年5月

目录

1	资金管理	3

1.1资金计划	3

1.1.1项目资金计划	3

1.2资金往来	4

1.2.1工程款到账记录	4

1.2.2其他收入记账单	5

1.2.3付款申请单	6

1.3统计分析	8

1.3.1项目收支对比分析	8

1.3.2资金计划执行情况查询	8

1.3.3结算支付情况查询	8

2	实际成本核算台账	8

2.1实际成本核算台账	8

2.2成本分析	9

2.2.1成本汇总分析（按组织机构）	9

2.2.2成本汇总分析（按施工合同）	10

2.2.3成本汇总分析（按核算对象）	10

2.2.4成本汇总分析（按成本科目）	10

2.2.5材料量价对比	11

2.2.6成本构成分析	11

2.2.7成本偏差分析	11

2.2.8成本时间变化趋势分析	12

2.2.9项目成本指标分析	12

# 资金管理

## 1.1资金计划

### 1.1.1项目资金计划

一、模块说明：项目根据各个供应商的履约情况以及合同的规定，提出项目下个周期要使用资金的情况，提出资金计划，公司汇总各个项目的资金情况以及公司本部的资金使用情况

二、操作路径：项目层/资金管理/资金计划/项目资金计划

- 操作步骤：

1、点击“新增”按钮，在弹出窗体中输入“年份”、“月份”字段，点击确定按钮。

2、在【收入明细】页签。项目有该功能，该页面不能新增，用户只能编辑“本月计划回收工程款”，其余字段都是自动计算出来的。

3、在【支付汇总】页签：项目有该功能，该页面不能新增也不能编辑，所有字段都是自动计算出来的。

4、在【支付明细】页签，点击“支付明细”依次对表中各类具体费用进行填报，并最终在“支付汇总”表中生成汇总数。

5、在【基本信息】页签系统会自动将填写的数据进行汇总

6、填写完成后，点击保存、提交

## 1.2资金往来

### 1.2.1工程款到账记录

一、模块说明：项目上定期根据项目进展情况编制甲方报量上报给监理、建设单位，建设单位根据完成的情况以及合同的约定拨付工程款给项目，以保证项目采购材料、支付劳务费等，以保证项目正常进行。

- 操作路径：项目层/资金管理/资金往来/工程款到账记录

三、操作步骤：

- 点击“新建‘，新建工程款到账记录

2、编辑主表信息。选择“施工合同”，输入“到账日期”“备注”等信息，“金额”自动计算

3、编辑【费用明细】。增加费用项：点击“增加费用项”，直接新增一空白费用项，选择“收款方式”“收款类型”，输入“金额”“备注”。

4、录入完成后提交保存。

### 1.2.2其他收入记账单

一、操作路径：项目层/资金管理/资金往来/其他收入记账单

二、操作步骤：

- 点击“新增”，新建其他收入记账单

- 维护基本信息

- 在【费用明细】页签，填写具体费用

4、录入完成后提交保存。

### 1.2.3付款申请单

一、模块说明：所支出类的合同都要对分供方进行支付，项目首先要提出申请，项目及公司审批后财务方可以付款。

二、操作路径：项目层/资金管理/资金往来/付款申请单

三、操作步骤：

- 选中具体类型的付款申请单，进行新建

- 根据实际情况填写具体信息

3、填写完成后点击保存、提交

## 1.3统计分析

### 1.3.1项目收支对比分析

操作路径：资金管理→统计分析→项目收支对比分析

### 1.3.2资金计划执行情况查询

操作路径：资金管理→统计分析→资金计划执行情况查询

### 1.3.3结算支付情况查询

操作路径：资金管理→统计分析→结算支付情况查询

# 实际成本核算台账

## 2.1实际成本核算台账

一、操作路径：项目层/成本管理/实际成本管理/实际成本核算台账

二、操作步骤：

1、点击“新增”按钮，选择需要生成最后成本台账的月份，点击确定，系统会提醒是否生成台账的提示。点击确定后，将本月所有模块的成本账生成。

- 操作注意事项：

系统一旦生成实际成本核算台账，实际是对本月的账进行封账，一旦封账，所有被实际成本核算台账引用数据的单据将不能修改或者删除。

## 2.2成本分析

### 2.2.1成本汇总分析（按组织机构）

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本汇总分析（按组织机构）

二、操作功能：对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的总成本，从数量、单价、金额三方面来对比

### 2.2.2成本汇总分析（按施工合同）

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本汇总分析（按施工合同）

二、操作功能：对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的总成本，用图表的方式来体现

### 2.2.3成本汇总分析（按核算对象）

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本汇总分析（按核算对象）

二、操作功能：对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的总成本，从数量、单价、金额三方面来对比

### 2.2.4成本汇总分析（按成本科目）

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本汇总分析（按成本科目）

二、操作功能：对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的总成本，从数量、单价、金额三方面来对比

### 2.2.5材料量价对比

一、操作路径：成本管理→成本分析→材料量价对比

二、操作功能：对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的总成本，从数量、单价、金额三方面来对比

### 2.2.6成本构成分析

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本构成分析

二、操作功能：对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的总成本，从数量、单价、金额三方面来对比

### 2.2.7成本偏差分析

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本偏差分析

二、操作功能：根据各个成本科目实际成本与预算成本、计划成本或目标成本的偏差值，以及偏差率来分析成本情况。

### 2.2.8成本时间变化趋势分析

一、操作路径：成本管理→成本分析→成本时间变化趋势分析

二、操作功能：根据各个成本科目的变化情况，分析一段时间成本变化的趋势。

### 2.2.9项目成本指标分析

一、操作路径：成本管理→成本分析→项目成本指标分析

二、操作功能：项目上对比收入预算、计划成本、预算成本、实际成本的平米造价